NOTA #005
21 / MAY / 26

Con fecha de hoy, se ingresa a revisión la Estimación 01 de los trabajos correspondientes al periodo de 13 de mayo, 2026 al 20 de mayo, 2026

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #006
25 / MAY / 26

Quedamos a la espera de que hoy lunes se nos solicitara vía correo electrónico la factura de la Estimación 01 que ya había sido ingresada previamente, sin embargo, no fue solicitada por un tema de alta de proveedor en sistema.

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #007
26 / MAY / 26

Con fecha de hoy, se ingresa a revisión la Estimación 02 de los trabajos correspondientes al periodo de 20 de mayo, 2026 al 27 de mayo, 2026

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez

NOTA #008
26 / MAY / 26

Se detectó por parte del Ing. Egraín Figueroa de Altozano que el catalogo de conceptos de contrato, de los modelos Ártico, no incluye la partida de acabados exteriores (estuco) y se hizo la observación al contratista.

METTA
Arq. Jorge E. Enríquez