GERENCIA DE PROYECTO · METTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN

Altozano · Tablero de Control

Manual de uso para consulta

Este tablero concentra toda la información del proyecto Altozano (6 viviendas residenciales en Hermosillo, Sonora) en un solo sitio web. Está organizado en 9 módulos, cada uno enfocado en un tipo de información.

👁 Tu acceso es solo de consulta Puedes ver y navegar toda la información, pero no necesitas editar ni cargar nada. Solo entra, revisa el módulo que te interese y listo. La información se actualiza de forma centralizada por la gerencia del proyecto.

# Cómo navegar

- La pantalla de inicio muestra una banda con 4 indicadores rápidos: avance real, avance programado, variación y días restantes de obra.

- Debajo aparece la cuadrícula con los 9 módulos. Haz clic en cualquier tarjeta para entrar.

- Usa el botón INICIO de la barra superior para volver a la pantalla principal en cualquier momento.

# Los 9 módulos

| 📊 MÓDULO 01 | Resumen general global |
| --- | --- |

Vista panorámica del estado del proyecto en un solo lugar. Se actualiza automáticamente con el último reporte semanal publicado.

Qué verás aquí:

- Avance global del proyecto (real vs. programado) y la variación entre ambos.

- Montos financieros: importe del contrato, ejercido a la fecha y por ejercer.

- Curva financiera (avance acumulado) para ver la tendencia del proyecto.

| 📅 MÓDULO 02 | Programa de obra (Gantt) |
| --- | --- |

Cronograma interactivo de la obra exportado desde MS Project. Muestra todas las tareas con sus fechas y su porcentaje de avance.

Qué verás aquí:

- Diagrama de Gantt con la ruta crítica resaltada.

- Avance por cada tarea o actividad del programa.

- Filtro “Look Ahead” para enfocarte en las próximas semanas.

| 📈 MÓDULO 03 | Reportes semanales |
| --- | --- |

Índice de los reportes de estatus semana a semana. Cada reporte resume cómo avanzó la obra en ese periodo.

Qué verás aquí:

- Avance físico-financiero de la semana.

- Actividades realizadas, problemas críticos y abastecimientos.

- Reporte fotográfico organizado por lote / vivienda.

| 💰 MÓDULO 04 | Estimaciones |
| --- | --- |

Consecutivo de las estimaciones presentadas al cliente, con su seguimiento de cobro.

Qué verás aquí:

- Periodo, importe y estado de cada estimación (en revisión, ingresada, facturada o pagada).

- Desglose del importe por lote y por partida.

- Documento PDF de cada estimación para consulta.

| 📓 MÓDULO 05 | Bitácora de obra |
| --- | --- |

Versión digital de la bitácora física de obra. Cada nota queda registrada y consultable.

Qué verás aquí:

- Notas con su número consecutivo, fecha y responsable.

- Imagen de la nota original de la bitácora física.

- Acceso rápido a cualquier nota del historial.

| ✅ MÓDULO 06 | Checklist de calidad |
| --- | --- |

Repositorio de las listas de verificación de los procesos constructivos ejecutados (cimentación, muros, colados, etc.).

Qué verás aquí:

- Listas de verificación de cada proceso convertidas automáticamente a tabla.

- Registros de los controles realizados por lote y fecha.

- Actas de los checklists para respaldo de calidad.

| 📷 MÓDULO 07 | Galería fotográfica |
| --- | --- |

Repositorio visual del avance de la obra. Concentra todas las fotos en un solo lugar.

Qué verás aquí:

- Fotos del avance ordenadas de la más reciente a la más antigua.

- Filtros por semana y por vivienda.

- Vista ampliada de cada imagen.

| 🎯 MÓDULO 08 | PPC · Last Planner |
| --- | --- |

Indicador del Porcentaje de Plan Completado bajo la metodología Last Planner System: mide qué tanto se cumplió lo que se comprometió cada semana.

Qué verás aquí:

- Metas comprometidas vs. cumplidas de la semana.

- Causas de no cumplimiento (por qué no se logró lo planeado).

- Gráfica histórica del PPC y acta de cierre en PDF.

| 📆 MÓDULO 09 | Look Ahead · Last Planner |
| --- | --- |

Programación intermedia a 5 semanas (Last Planner System), con análisis de las restricciones que podrían frenar cada tarea.

Qué verás aquí:

- Tareas próximas a 5 semanas y su estado de liberación.

- Análisis de restricciones: materiales, mano de obra, proyecto definido y trabajos previos.

- Acta de cierre de la semana en PDF.

¿Dudas sobre algún módulo? Contacta a la Gerencia de Proyecto de Metta.